莆田市房屋建筑和市政基础设施工程

施工招标文件

随机抽取法试行范本

(2017年版)

招标项目名称：莆田市实验小学二号楼办公室三四层改造工程

招 标 编 号：       新都仙招[2021]018号

招  标  人：        莆田市实验小学       (盖单位章)

招标代理机构：福建省新都项目管理咨询有限公司(盖单位章)

日期：2021年08月

使用说明

1．《莆田市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件试行范本》(2017年版)(以下简称《施工招标文件试行范本》)适用于我市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包、专业工程施工承包招标项目。

2．《施工招标文件试行范本》分为《简单低价法施工招标文件试行范本》、《合理低价法施工招标文件试行范本》、《综合评分法施工招标文件试行范本》、《随机抽取法施工招标试行范本》四种招标文件范本，分别适用于采用简单低价中标法、合理低价中标法、综合评分法、随机抽取法四种评标办法的招标项目。招标人在编制招标文件时，应依据《福建省住房和城乡建设厅关于将建筑施工企业信用综合评价纳入房屋建筑施工招投标评分项目（试行）的通知》（闽建筑[2015]23号）、《关于将建筑施工企业信用综合评价纳入市政基础设施工程施工招投标评分项目（试行）的通知》（闽建筑[2016]6号）、《关于进一步简化投资项目审批手续的通知》（莆政综[2016]17号）、《莆田市人民政府关于印发进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理若干规定的通知》(莆政综〔2013〕55号) 、《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程施工招标评标管理规定的通知》(莆政综[2009]114号) 、《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理暂行规定的通知》(莆政综〔2009〕115号)、《仙游县人民政府关于印发仙游县政府投资小规模工程简易招标实施细则的通知》（仙政文〔2019〕81号）和莆田市人民政府、仙游县人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门发布的规范性文件的规定，选择适合的房屋建筑施工招标文件范本。

3．《简单低价法施工招标文件范本》、《合理低价法施工招标文件范本》和《综合评分法施工招标文件范本》各由《专用本》和《通用本》两部分内容组成，《专用本》和《通用本》互相配套使用。《专用本》和《通用本》不一致的，以《专用本》为准。《通用本》的内容一般情况下必须全部执行，如有特殊情况招标人需要修改补充的，应在《专用本》中列出。《专用本》由招标人按照范本的格式和内容要求编制。

4．《施工招标文件范本》中以空格带下划线标识的内容，由招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时填入具体内容。

5．采用邀请招标方式招标的，本招标文件的第1章“招标公告”修改为“投标邀请书”，具体内容由招标人参照招标公告的内容编制。

目 录

第一章  招标公告

第二章  投标须知

(一)总则

(二)招标文件

(三)投标文件

(四)开标、评标及定标

(五)授予合同

(六)标后管理

第三章  合同条款

第四章  投标文件格式

法定代表人资格证明书(格式)

法定代表人授权委托书(格式)

第五章  工程预算价文件

# 第一章 投标邀请书

1.  招标条件

本招标项目莆田市实验小学二号楼办公室三四层改造工程经有关部门批准建设，项目业主为 莆田市实验小学 ，建设资金来自 上级拨款 ，招标人为 莆田市实验小学 ，委托的招标代理单位为福建省新都项目管理咨询有限公司 。项目已具备招标条件，现决定邀请：莆田市城厢区新恒艺建设工程有限公司、福建鑫晨工程项目管理有限公司、福建省鑫中天园林市政有限公司3家投标人进行邀请招标，选定承包人。

2. 项目概况和招标范围

1)  建设地点：莆田市；

2)  工程建设规模： 约26万 ；

3)  招标范围和内容：以施工图纸为准(不列入招标范围的详见工程预算说明)；

4)  工期要求：总工期： 15 个日历天；其中各关键节点的工期要求为： / ；

5)  工程质量要求：合格；

3. 投标人资格要求及审查办法

1)具备承担本招标工程项目的能力并具备建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质（不分主、增项差别）并具有安全生产许可证的具有独立法人的企业。

2)投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备有效的不低于贰级建筑工程(专业)注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证；项目经理必须是投标人的在职职工(以建造师注册证书上的所属单位为准)。只有被招标人邀请的投标人才可以参加本招标工程投标。

3)  本招标项目不接受联合体投标；

4)  非福建省行政区域内注册的投标人应按闽建办筑[2015]13号文件的规定完成入闽信息登记工作；

5)  投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建筑市场综合监管信息平台可查询到且查询到的信息完整；

6)  投标人不得属于被纳入福建省建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”和“文明施工黑名单”，且在“黑名单”管理有效期内的企业。

7)  投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力；

8)  本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

9)  投标人的企业季度信用得分不得低于60分（适用于房屋建筑和市政基础设施工程总承包项目）。

4. 招标文件的获取

1）招标人自2021年8月2日起在莆田市教育局网站（http://jyj.putian.gov.cn/）及莆田市实验小学网站（http://www.ptsx.cn）发布投标邀请书。

2）招标文件领取时间、地点：2021年8月2日起至2021年8月6日止,上午08：00—12：00，下午14：30—17：30（北京时间，以下同，含法定假日）到福建省新都项目管理咨询有限公司领取。投标人领取招标文件时须提交介绍信或授权委托书、身份证复印件加盖公章，逾期不提供。

5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法:随机抽取法。

6. 投标保证金的递交

1）本招标项目的投标保证金为人民币肆仟元整（￥4000元）,投标人必须以现金形式与投标文件同时递交，未按规定交纳投标保证金的投标文件招标人将拒收。

2）开标完成后，未中标的投标人的保证金当场退还，中标人的投标保证金在签订承包合同后一周内退还。

7. 投标文件的递交

1) 投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2021年8月16日10时00分，

2) 投标文件提交地点为： 莆田市实验小学二层会议室

3)  逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。（投标文件必须密封）

8. 发布公告的媒介

招标人在莆田市教育局网站和莆田市实验小学网站发布投标邀请书。

9. 联系方式

招标人： 莆田市实验小学；

电话：13959510061，传真：  /  ；

联系人：林老师 。

招标代理机构：福建省新都项目管理咨询有限公司

电话：15205985728 传真：  /  ；

联系人：  郑先生 。

第二章  投标须知

(一)总  则

1.招标项目说明

1.1 项目名称：莆田市实验小学二号楼办公室三四层改造工程

1.2 建设地点：莆田市实验小学内；

1.3 建设规模：约26万元；

1.4 招标范围：以施工图纸为准(不列入招标范围的详见发布的工程预算书)

1.5 资金来源：上级拨款

1.6 合同价格形式：固定价格包干

2.招标项目的工期和质量标准

2.1本招标项目的定额工期为 /日历天，招标人要求招标工期不超过15日历天。中标人如不能在招标工期内完成并移交全部工程的，每逾期一天，应按每日 1000元向招标人缴纳逾期竣工违约金；提前完成，每提前一天，招标人按每日/ 元奖励中标人。

2.2招标项目质量标准:按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收 合格标准。若质量验收评定不能达到合格，所造成的一切损失由中标人承担。

3.投标人的资格及资质要求

3.1具备承担本招标工程项目的能力并具备建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质（不分主、增项差别）并具有安全生产许可证的具有独立法人的企业。

3.2投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备有效的不低于贰级建筑工程(专业)注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证；项目经理必须是投标人的在职职工(以建造师注册证书上的所属单位为准)。只有被招标人邀请的投标人才可以参加本招标工程投标。

3.3投标人未受到县级以上相关行政监督部门限制一定期限内投标资格的行政处罚的。

3.4本招标项目：不接受联合体投标；

3.5投标人的企业季度信用得分不得低于60分（适用于房屋建筑和市政基础设施总承包项目）。

3.6投标人不得存在下列情形之一:

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本项目(标段)前期准备提供设计、咨询服务的，但装修、幕墙、智能化、钢结构、消防、环境等专项工程的除外；

(3)为本项目(标段)的监理人；

(4)为本项目(标段)的代建人；

(5)为本项目(标段)提供招标代理服务的；

(6)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的；

(7)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的；

(8)公司级领导与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构公司级领导相互任职或工作的；

(9)被责令停业的；

(10)被暂停或取消投标资格的；

(11)财产被接管或冻结的；

(12)企业法人、拟派出主要施工管理人员被县区级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)的规定建立其违规违法档案的；

(13)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

(14)被县区级及以上相关行政监督部门记录不良行为，并在福建住房和城乡建设信息网、莆田建设信息网或莆田市行政服务中心网上公告，处在公告明确限制投标期限内的；

(15)投标人或参加本次投标的项目管理人员存在《莆田市人民政府关于印发进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理若干规定的通知》(莆政综〔2013〕55号第四条第七款规定情形的。

4.资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查采用资格后审方式。经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。

5.投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构不承担上述费用。

6.现场踏勘

6.1招标人不组织现场勘察和投标预备会。招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.2投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

7.分包

本招标项目不允许转包和违法分包。中标人确需将部分非主体、非关键性工作分包的，应符合有关法律、法规的规定并经招标人同意。

(二)招标文件

8.招标文件的组成内容

本招标文件由投标人须知、合同主要条款、投标文件 (格式)、工程预算价、招标文件的答疑、澄清、修改和补充文件组成。

9.获取招标文件方式

招标文件领取时间、地点：2021年8月2日起至2021年8月6日止,上午08：00—12：00，下午14：30—17：30（北京时间，以下同，含法定假日）到福建省新都项目管理咨询有限公司领取。投标人领取招标文件时须提交介绍信或授权委托书、身份证复印件加盖公章，逾期不提供。

10.招标文件的制定依据

11.1投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问(包括认为招标文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题)的，或认为工程预算价的工程量存在差错或漏项、材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，可在2021年8月 6 日17：30前向招标人提出疑问。

11.2对于投标人提出的有关本招标项目的所有要求澄清的问题，包括质疑的招标文件相关条款，招标人将认真答复，确属不合理条款或存在差错的将在答疑时予以删除、修改。

11.3招标人将在2021年 8 月 9日17：00前在招标人在莆田市教育局网站（http://jyj.putian.gov.cn/）及莆田市实验小学网站（http://www.ptsx.cn/）向投标人发布招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。

12.工程预算审核价和工程发包价

12.1工程预算审核价为：263488元。

12.2 本工程发包价： 237342 元

本工程发包价=（工程预算价-不可竞争费）×(1-下浮率)+不可竞争费

=（263488-2032）×（1-10%）+2032 =237342元

12.3本招标项目的工程预算价下浮率为10 %，不可竞争费2032 元。

13.工程预算价的编制

- 13.1工程概况

1.建设地点： 莆田市。

2.工程专业：单独发包的装饰工程（含安装)。

3.合同工期： 15日历天  ；工程质量等级： 合格工程 。

4.招标范围： 按图纸预算完整；单独发包的专业工程：  / 。

5.工程特征：

- 建筑面积：/。

- 层数： 两层 ；

3）檐口高度：/ 。

- 结构质式： / 。

- 基础类型： / 。

- 装饰情况： 莆田市实验小学二号楼办公室三四层改造工程 。

- 混凝土情况：/ 。

- 13.2编制范围

按照 福建中恒华筑建设设计有限公司 设计的 莆田市实验小学二号楼办公室三四层改造工程 图纸，专业范围包括二次装修改造工程，水电等。

- 13.3编制依据

1.图纸： 福建中恒华筑建设设计有限公司设计的莆田市实验小学二号楼办公室三四层改造工程 图纸及有关设计文件。

2.招标文件：          编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：  无  。

3.地质勘察报告： 无  。

4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）。

5.预算定额：  《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件 。其中，暂列金额：/ ；专业工程暂估价： /  ；甲供材料费： /  ；

7.人材机价格：

（1）人工费指数：根据莆田市住房和城乡建设局关于发布，莆田市建设工程人工费动态指数调整为1.1159 。

（2）施工机械台班单价：按照福建省2019第三季度机械台班。

（3）材料设备价格：《福建工程造价信息》（2021年6月份综合材料价）莆田市信息价、定额基期价格、市场询价。

8.其他：   /  。

- 13.4取费标准

1.专业类别：单独发包的装饰工程（含安装)。

2.总承包服务费费率：  /  。

3.税率：   9%       。

- 13.5施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程： /；

2.桩基工程：无   ；

3.混凝土模板及支架： / ；

4.脚手架： 砌筑脚手架 。

5.施工排水、降水：  / 。

6.垂直运输： / 。

7.大型机械设备进出场及安拆： /  ；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测： /  。

8.基坑支护工程拆除：/。

9.材料二次搬运：人工搬运。

10.其他：/。

- 13.6材料设备品牌及甲供材料

- 本控制价取定的材料设备品牌

| 材料名称 | 品牌范围 | 控制价取定品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯具 | 蕾雨、RODEKER、超豪 | RODEKER |  |
| 配电箱 | 国强、马控、荔控 | 国强 |  |

- 甲供材料一览表

| 材料名称 | 规格、型号 | 品牌 | 含税单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.经市场询价的材料设备：

详见询价单   。

13.7本项目补充的工程量清单

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 13.8其他需要的说明

土建工程：

- 建筑垃圾外运按3km包干计取，弃置点由中标单位自行考虑。

安装工程：

- 电源引自原设计楼层距离按4米计入本次预算。

- 电源引至原弱电电源距离按4米计入本次预算。

- 给水管采用PPR给水管，热熔粘接，排水管采用PVC排水管，粘接。

- 成品水箱是大便槽自动冲洗水箱，容积按40L。

- 拆除的管线按ZC-BYJ-3x2.5-PC16，线500m，管166.7m计入本次预算。

- 13.9、风险因素包括下列范围：

13.9.1工程量清单核对澄清之后，仍有错、漏，导致工程预算价不准确的；

13.9.2市场变化、政策性调整导致主要材料（设备）价格与编制预算价时采用的信息价相比，上涨或下跌幅度在10%以内（含10%）的；

13.9.3施工期间除主要材料以外的其他材料价格变化的；

13.9.4天气、地形、地质等自然条件变化而采取临时措施的；

13.9.5人工、机械费价格变化的。

13.9.6价格调节基金不列入预算。

13.10实行发包价包干的工程，除下列情形之一外,一律不再调整合同价:

13.10.1地质变化、非中标人原因的设计变更引起工程量增减的；

13.10.2市场变化、政策性调整导致主要材料价格涨跌超过10%的；

13.11 材料价格风险控制

钢材、水泥等主要材料（主要材料在招标文件另行列明）价格大幅度波动，施工期当月相关部门造价管理机构发布的信息价与编制预算价时采用的材料信息价相比，上涨或下跌幅度在10%以内（含10%）的，其价差由中标人承担或受益。上涨或下跌幅度在10%以外的，超过10%部分的价差由招标人承担或受益。发生的价差只计取价差和税金，不计取其他费用。

13.12发生工程量增减，按下列办 法计算相关费用：

13.12.1增减工程量的单价确定

（1）在工程预算内的项目综合单价，按审计后预算内相应项目的综合单价及下浮率计算。

工程预算内的项目综合单价＝审计后预算内相应项目的综合单价×（1－下浮率）

（2）不在工程预算内的项目综合单价，按照市相关部门造价管理机构颁布的施工期间的消耗量定额、费用定额、材料（设备）信息价或市场价及下浮率计算。

不在工程预算内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×（1－下浮率）

（3）若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同工程预（决）算审核单位审核确定，报相关部门造价管理机构备案。

定额缺项单价（或议价）＝经双方确认的单价×（1－下浮率）

如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

13.12.2材料变更的价格确定

（1）工程预算的材料价格明细表中没有的材料，按照相关行政主管部门指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料单价及下浮率计算。

材料价格明细表中没有的材料价格＝信息价×（1－下浮率）

（2）上述发布媒介没有公布的材料单价，由中标人提出适当的价格，经招标人会同工程预（结）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。

13.12.3本工程下浮率为 10%。

14.主要材料、设备要求

14.1招标人所需材料、设备,按《莆田市人民政府关于进一步促进工业企业稳定增长七条措施的通知》（莆政明电[2013]1号）文件规定，优先选用公布的《甲供甲控设备材料供应商名录》产品，名录内品牌直接进入招标人招标文件所列的品牌名单。

14.2投标人在施工时必须选用招标文件指定的备选品牌。

14.3本工程选用的主要材料、设备的规格、型号、标准、品牌如下：

根据莆市工信运行【2019】150号文件，本工程凡涉及该文件所列材料，优先推荐使用我市名优地产品。

(三)投标文件

15.投标文件的组成（投标文件一正三副）

投标文件由下列内容组成。

（一）投标承诺函

（二）企业和人员的证书、证件

1) 年检有效的企业营业执照副本复印件。

2) 年检有效的企业资质证书副本复印件。

3) 年检有效的企业安全生产许可证副本复印件。

4) 有效的注册建造师执业证书复印件。

5）有效的安全生产考核合格证复印件。

6）有效的银行开户许可证(或基本存款账户信息) 复印件。

（三）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书

16.投标有效期

本招标项目的投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。

17.投标保证金

17.1本招标项目的投标保证金为人民币肆仟元整（￥4000元）,投标人必须以现金形式与投标文件同时递交，未按规定交纳投标保证金的投标文件招标人将拒收。

17.2开标完成后，未中标的投标人的保证金当场退还，中标人的投标保证金在签订承包合同后一周内退还。

17.3 投标人发生下列情况之一的，投标保证金将不予以退还：

(1)在投标有效期间，投标人撤回或修改其投标文件的；

(2)中标人放弃中标的或不按规定与招标人签订合同的；

(3)中标人在规定的期限内未按要求向招标人提交履约保证金的；

(4)因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的；

(5)中标人放弃中标的；

(6)法律、法规规定的其他情形。

18.投标文件的编制

18.1投标文件应按照招标文件第四章“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。

18.2投标文件应当对招标文件有关工程发包价、招标工期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。

19.投标文件的密封及标记

投标文件一正三副，应用信封密封，信封上应写明招标人名称、招标项目名称及投标人名称，并在封口上加盖投标人单位公章。

20.投标文件的递交地点、递交截止时间

20.1投标文件提交截止时间为：北京时间2021年8月16日10时00分。

20.2投标文件递交地点：莆田市实验小学二层会议室，届时招标人收到的投标文件少于三家的招标人将依法重新组织招标。

(四)开标、评标及定标

21.开标

21.1开标会定于 2021 年  8  月 16日  10时   00  分在莆田市实验小学二层会议室进行，开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请相关行政部门参加，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。

21.2法定代表人参加开标会的，须随带法人资格证明书和身份证原件到场，委托代理人参加开标会的，须随带法定代表人的授权委托书和身份证原件到场，在入围后由招标人对其进行身份核查。

21.3资格审查小组

招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人以上组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

21.4开标程序：

(1)主持人介绍参加开标会的有关单位；

(2)主持人宣布开标纪律。

(3)查验投标人代表的身份、投标人的资格。

存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还：

1)投标文件逾期送达的；

2)投标人代表未按投标须知第21.2款要求提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书或有效个人身份证明的；

3）投标人代表未随带有效身份证的；

4) 投标人未按规定缴纳投标保证金的；

5）投标人非被招标人所邀请的企业；

(4)宣读投标人的投标文件并记录。宣读内容为投标人名称、投标报价、工程质量、工期、项目负责人姓名及其它必要的内容。

(5)投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

22.评标

22.1 资格审查小组审查投标文件，确定进入公开抽取中标人程序的合格投标人名单。存在下列情形之一的，应当作为不合格处理，不得进入随机抽取程序：

22.1.1投标人资格资质不符合招标文件要求的；

22.1.2投标承诺函没有投标单位盖章的；

22.1.3投标承诺函没有法定代表人或法定代表人授权的代理人签字并盖章的；

22.1.4代理人没有法定代表人出具的授权委托书；

22.1.5对工程承包价、施工工期和质量的承诺不满足招标文件要求的；

22.1.6未按招标文件要求提交投标保证金的；

22.1.7投标人受过惩戒，限制投标资格的期限未满；

22.1.8招标文件规定的其它废标情形的。

23.确定中标人

23.1从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。

23.2 招标人或招标代理机构宣布抽取规则：

23.2.1公开随机抽取采取三轮抽取法，第一轮抽取顺序号，第二轮抽取对应号，第三轮抽取中标单位。

23.2.2第一轮由投标人以签到（或入围）先后依次抽取顺序号。第二轮由招标人抽取对应号。第三轮由投标人抽取中标单位。

23.2.3当众展示公开抽取工具，经监督人员和各投标人代表确认后，招标人或其代理机构工作人员按照进入随机抽取程序的投标人数额，向抽取箱内放入同等数量的号码球；

23.2.4由资格审查合格的投标人随机抽取一个号码球，投标人抽取的号码即代表该投标人的号码，由招标人或其代理机构工作人员当场公布顺序号，各投标人应当众签字确认；

23.2.5将球重新放进抽取箱内，由招标人或其代理机构工作人员随机抽取，所抽的号码为对应号；

23.2.6将球重新放进抽取箱内，由投标人的法人代表或其委托代理人公开随机抽取，所抽的号码与对应号相同的投标人为中标单位。

23.3招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后存档。

23.4 经过审查，若只有一家合格投标人的，招标人可以直接选择该投标人为中标人。

24.中标通知和中标公示

24.1在评标结束后3日内，招标人应将招标项目名称、中标人名称、中标价、项目经理姓名，在莆田市教育局网站上公示。

24.2招标人应当自中标结果公示结束并无接到投诉通知之日起的3日内发出中标通知书。

(五)授予合同

25.签订合同

25.1招标人与中标人应于中标通知书发出之日起10日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订《建设工程施工合同》，双方不得再进行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。

25.2中标人应在签订《建设工程施工合同》后7天内进场施工。

25.3中标人不按期与建设单位签订施工合同的，取消中标资格，没收投标保证金。

25.4招标人与中标人应按照莆建管[2016]88号文件的规定在施工合同内约定设立农民工工资专用账户，实行农民工工资与其他工程款分账管理制度。

26.履约担保和工程质量保证金

26.1承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约保证金为合同价的10%，投标人可以选择现金、银行保函、担保保函、履约保证保险等形式之一。履约保证金以现金形式递交的，应由中标单位企业基本账户转到招标人指定银行账户，以银行保函递交的，应由中标单位账户所在银行出具。以现金方式交纳的履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程竣工验收合格之日，采用银行保函、担保保函、履约保证保险的，银行保函、担保保函、履约保证保险有效期必须延续到工程竣工验收合格后28天内。若银行保函、担保保函、履约保证保险时效没有达到上述规定，必须补足时效。否则，招标人将不支付工程进度款。中标人采用现金的，履约保证金在工程竣工验收合格后28日内一次性无息返还。。

(六)标后管理

27.标后管理

27.1本招标项目的标后监督管理按照现行法律法规、部门规章、莆田市人民政府、仙游县人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件执行。

27.2上述第28.1款规定的莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件主要有《福建省住房和城乡建设厅关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）、《福建省住房和城乡建设厅关于将建筑施工企业信用综合评价纳入房屋建筑施工招投标评分项目（试行）的通知》（闽建筑[2015]23号）、《关于进一步简化投资项目审批手续的通知》（莆政综[2016]17号）、《莆田市人民政府关于印发进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理若干规定的通知》(莆政综〔2013〕55号)、《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理暂行规定的通知》(莆政综〔2009〕115号)文件、《政府投资小规模工程简易招标实施细则的通知》。

# 第三章  合 同 条 款

28.合同条款

28.1本招标项目的合同条款及格式见《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2017-0201)。

28.2《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2017-0201)合同条款原则上不应修改，但特殊情况时确需对合同条款修改、补充的，拟修改、补充的合同条款内容应在第28.4款“合同条款的修改、补充”中列明。

28.3专用合同条款中如需要明确的，在第28.5款“专用合同条款的填写”中列明。

28.4合同条款的修改和补充：

(1) 专用合同条款中的“中标降幅系数”更改为“工程预算价下浮率”。

(2) 若审计部门对项目进行审计，审计部门的审核结论应该作为最终结算的依据。

28.5专用合同条款的填写：

(1)专用合同条款第4.6.2(4)款关于承包人更换项目经理和技术负责人违约责任的填写内容：“不属于上述第7.2款所列情况的，承包人如要求更换项目管理人员，必须经发包人和监理工程师批准后方可更换，且所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标承诺。同时，承包人应承担违约责任，更换项目经理每人次支付违约金 5000元人民币，更换技术负责人每人次支付违约金 2000元人民币。

(2)专用合同条款第4.6.3(1)款关于承包人项目管理班组人员施工期间不在岗的违约责任的填写内容：“发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现项目经理、项目技术负责人不在岗且不能说明合理理由、或经通知不能在合理的时间内达到现场的，发包人将对承包人给予每人次 2000元的罚款，并直接从承包人的工程款中扣抵”。

(3)专用合同条款第11.5款关于承包人逾期竣工违约责任的填写内容：“逾期竣工违约金的计算方法：若承包人不能在合同工期内完成工程施工的，每延误一天，应向发包人支付逾期竣工违约金1000 元”。

(4)专用合同条款第16.3.5款中，施工期间按规定需要调整劳保费用的调整办法应为“闽建筑（2016）33号”。

(5)“合同协议书”和“专用合同条款”中增加：“中标人必须按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同。”

(6) 本工程无预付款。

(7) 工程量进度付款额度和付款方式：施工图范围内的工程量进度款按核定完成工程量的80%拨付。具体按以下公式计算：工程进度款=已核定的实际完成工程量×发包人预算中的相应综合单价×(1－中标价降幅系数)×80%，其中中标价降幅系数=(工程预算价－中标价)÷工程预算价×100%,当工程款支付额达到实际完成的工程价款的80%时，暂停付款，预留20%作为工程尾款，待工程竣工（交工、完工）验收合格并审核结算后，再支付至工程结算总价的97%，余下的3%作为保修金，保修金支付按保修协议执.

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                        （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

按《建设工程质量管理条例》规定执行              。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   /  年；

3．装修工程为  2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  /  年；

5．供热与供冷系统为    /  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  /   年；

7．其他项目保修期限约定如下：

本工程保修期为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月 ，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：    /       。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                  承包人(公章)：

地  址：                        地  址：

法定代表人(签字)：              法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：              委托代理人(签字)：

电  话：                        电  话：

传  真：                        传  真：

开户银行：                      开户银行：

账  号：                        账  号：

邮政编码：                      邮政编码：

第四章  投标文件格式

房屋建筑和市政基础设施工程施工

（随机抽取法）

投 标 文 件

招标项目名称：                                    .

投标人：                                (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                (签字并盖章)

日期：    年    月    日

目录

投标文件的组成

（一）投标承诺函

（二）企业和人员的证书、证件

（三）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书

### （一）投标承诺函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目编号为{招标编号} 的       工程招标文件，按照《莆田市建设工程施工招标评标管理规定》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程预算价及其他有关文件后，我方愿以贵方的发包价人民币(大写)        元(RMB：￥       元)作为中标价，并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的要求承包本工程的施工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审阅全部招标文件、答疑纪要、补充通知及有关附件。我方不存在资质和项目负责人不能满足招标文件要求的条件。

3、我方的投标文件是真实和准确的，若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

4、若我方中标，我方保证按招标文件规定的要求工期     日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

5、若我方中标，我方将派       (姓名)( 建造师证书注册编号         ，项目负责人安全生产考核证编号       ) 担任项目负责人。

6、若我方中标，我方保证按招标文件第28条要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员。

7、若我方中标，我方保证拟派出的本合同工程的主要施工管理人员在施工期间到位。

8、若我方中标，我方将按照招标文件的规定提交履约担保和工程质量保证金。

9、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

10、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将构成约束双方合同文件的组成部分。

11、我方承诺，若有违反《莆田市建设工程勘察、设计、施工、监理企业名录库管理办法（试行）》（莆招投标办〔2013〕2号、《政府投资小规模工程简易招标实施细则的通知》规定的行为，愿意接受相应的扣分处理。

投 标 人：                          (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字并盖章)

日期：       年        月       日

（二）企业和人员的证书、证件

需附证书：

1) 年检有效的企业营业执照副本复印件。

2) 年检有效的企业资质证书副本复印件。

3) 年检有效的企业安全生产许可证副本复印件。

4) 有效的注册建造师执业证书复印件。

5）有效的安全生产考核合格证复印件。

6）有效的银行开户许可证(或基本存款账户信息) 复印件。

注：以上复印件加盖投标单位公章。

（三）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)

1、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                  。

地    址：                                                  。

姓名：            身份证号码：                                   。

系                               (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：           (盖单位章)

日  期：       年    月    日

本格式用于投标法定代表参人加开标时使用。

2、法定代表人授权委托书

本人         (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　         (招标人名称)的                 (项目名称)施工投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                                    （盖单位章）

法定代表人：                                （签字或盖章）

法定代表人身份证号码:

委托代理人：                              （签字或盖章）

委托代理人身份证号码：

年    月    日

本格式用于投标代理人参加开标时使用。

第五章 工程预算价文件

(另附)